# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 29/10/2014 | **Horário** | Das 17h00 às 18h00 | **Local** | Coordenadoria de Desenvolvimento |
| **Autor:** | Christine Magalhães | | | **Revisor:Data:** | Tiago de Carvalho / 30/10/2014 |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo fazer um ponto de controle do SAAD.

# PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES.

N/A

# DECISÕES

A reunião se iniciou com a apresentação do estado atual do projeto e ao longo da conversa foram apontadas as seguintes considerações:

* A 1° iteração está sendo finalizada com testes, sendo 9 casos de uso no total;
* A modelagem da 2° iteração deverá ser alterada conforme as novas solicitações;
* No Plano de Projeto não foram definidos as iterações;
* /A 1° iteração está previsto a entrega para 07/11/2014;
* Não vai ser implementada a parte de segurança;
* O “Identificador está na 1° iteração como previsto;”

Com base no documento de visão, foi decidida a divisão das iterações a serem entregues:

2° iteração:

1. Módulo de Gestão:
   1. Associação de perfis;
   2. Controle de numeração;
   3. Transferência em Lote de demandas;
   4. Definir contador de Documentos;
   5. Associação do Tipo de documento com a unidade;
   6. Controle de Gestão de Ministro.
2. Reserva do número de documento;
3. Criação do novo tipo de documento – customização (Perfil Administrador);
4. Auditoria Principal;

3° iteração:

* Cadastro do documento circular;
* Reserva do documento circular;
* Auditoria complementar.

4° iteração:

* Módulo de segurança.

Conforme a divisão das iterações, o cliente sugeriu que a entrega fosse feita até a 2° iteração como o ponto de corte do projeto.

Os analistas e gerente de projeto da CTIS farão as analises de tempo de entrega e farão também um novo plano de projeto.

# PONTOS DE AÇÃO

N/A

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Carla Braga | STJ/SEDES | cmbraga@stj.jus.br |  |
| Eduardo Alves | STJ/SEGAB | eduardo@stj.jus.br |  |
| João Seabra | CTIS | joao.seabra@ctis.com.br |  |
| Tiago de Carvalho | CTIS | tiago.carvalho@ctis.com.br |  |
| Christine Magalhães | CTIS | christine.magalhaes@ctis.com.br |  |